## Slide 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Bảo Ân
Sinh viên thực hiện:
Phạm Phước Vinh - 110121144
Cao Khải Minh - 110121145
Trần Quốc Ninh - 110121079
Lớp : DA21TTC – DA21TTA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

## Slide 2: Nội dung báo cáo 01 04 02 05 03
Tổng quan về đề tài
Kế hoạch phát triển phần mềm
Các bước tiến hành
Kết luận
Demo

## Slide 3: Tổng quan về đề tài 01

## Slide 4: Đặt tả nhu cầu ứng dụng
Ứng dụng quản lý nhà hàng giúp việc quản lý, kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, gồm một số lợi ích như sau:
- Tăng tính tự động hóa trong nhà hàng
- Giảm thời gian tính toán hóa đơn
- Lưu trữ và tổng hợp hóa đơn dễ dàng
- Quản lý danh mục món ăn, nhân viên, bàn ăn, ….

## Slide 5: Kế hoạch phát trển phần mềm 02

## Slide 6: Bảng kế hoạch Scrum
ID | Issue | Person | Sprint | Est Story Points | Start | End
IS1 | Thiết kế CSDL viết các trigger và proc | Ninh | Sprint 1 | 1 | 1/5/2024 | 2/5/2024
IS2 | Thiết kế giao diện | Minh | Sprint 1 | 1 | 2/5/2024 | 3/5/2024
IS3 | Tạo lớp DataProvider | Vinh | Sprint 1 | 1 | 3/5/2024 | 4/5/2024
IS4 | Thiết kế patem Singleton | Minh | Sprint 1 | 1 | 4/5/2024 | 5/5/2024
Sprint 1:
Sprint 2:
IS5 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Ninh | Sprint 2 | 1 | 5/5/2024 | 6/5/2024
IS6 | Xử lý logic đăng nhập | Vinh | Sprint 2 | 1 | 6/5/2024 | 7/5/2024

## Slide 7
Sprint 3:
Sprint 4:
IS7 | Hiển thị các bàn ăn | Minh | Sprint 3 | 1 | 7/5/2024 | 8/5/2024
IS8 | Hiển thị hóa đơn theo bàn | Ninh | Sprint 3 | 1 | 8/5/2024 | 9/5/2024
IS9 | Hiển thị tổng tiền | Vinh | Sprint 3 | 1 | 9/5/2024 | 10/5/2024
IS10 | Thêm bớt món cho hóa đơn | Ninh | Sprint 3 | 1 | 10/5/2024 | 11/5/2024
IS11 | Thanh toán hóa đơn | Minh | Sprint 3 | 1 | 11/5/2024 | 12/5/2024
IS12 | Thiết kế giao diện thông tin tài khoản | Vinh | Sprint 4 | 1 | 12/5/2024 | 13/5/2024
IS13 | Xử lý cập nhật thay đổi thông tin, xử lý đăng nhập | Ninh | Sprint 4 | 1 | 13/5/2024 | 14/5/2024

## Slide 8
Sprint 5:
IS14 | Thiết kế giao diện Admin | Minh | Sprint 5 | 1 | 14/5/2024 | 15/5/2024
IS15 | Hiển thị danh thu thời gian | Vinh | Sprint 5 | 1 | 16/5/2024 | 16/5/2024
IS16 | Hiển thị thức ăn, thêm, xóa, sửa, xem thức ăn | Minh | Sprint 5 | 2 | 16/5/2024 | 18/5/2024
IS17 | Xử lý tìm kiếm gần đúng theo tên thức ăn | Minh | Sprint 5 | 1 | 18/5/2024 | 19/5/2024
IS18 | Hiển thị danh mục, thêm, xóa, sửa, xem danh mục | Vinh | Sprint 5 | 2 | 19/5/2024 | 21/5/2024
IS19 | Hiển thị các bàn ăn | Ninh | Sprint 5 | 1 | 21/5/2024 | 22/5/2024
IS20 | Hiển thị danh sách tài khoản | Minh | Sprint 5 | 1 | 22/5/2024 | 23/5/2024
IS21 | Xử lý thêm, xóa, sửa, xem tài khoản | Vinh | Sprint 5 | 2 | 23/5/2024 | 25/5/2024

## Slide 9: Các công nghệ sử dụng

## Slide 10: Các bước tiến hành 03

## Slide 11: Tạo kế hoạch trên Jira

## Slide 12: Thiết kế giao diện với figma

## Slide 13: Triển khai SQL Server với Docker

## Slide 14: Thiết kế cơ sở dữ liệu

## Slide 15: Xây dựng ứng dụng

## Slide 16: Kết luận 04

## Slide 17
Kết quả đạt được
- Ứng dụng mô hình Agile vào quy trình xây dựng và phát triển ứng dụng quản lý nhà hàng.
- Sử dụng Jira trong quản lý phát triển dự án.

## Slide 18: Demo 05

## Slide 19: THANK YOU WATCHING!